**提交编号：NC-M222-M-SCM-01**



**瓮福集团管理信息化系统项目**

**客户化开发方案**

**运输大票**

UFIDA用友

用友软件股份有限公司

2010年12月

**瓮福项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正在修改  [**√** ] 正式发布 | 文件标识： | 客户化开发方案（运输大票） |
| 当前版本： | V1.0 |
| 作 者： | 朱旭 |
| 完成日期： | 2010-12-3 |

版本历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

审核记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 姓名 | 职位 | 审阅日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**翁福项目开发方案**

1. 基于NC-UAP平台的标准开发流程开发：

需求沟通和确认

PDM设计

标准流程开发

单元测试验证

远程支持

1. 开发计划如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 活动 | 工作内容 |
| 第一阶段 | 运输大票开发 | 出入库选择货位的界面，需要能看到所选择货位存货的货位库存量 |
| 材料出库单，表体需要能够体现存货对应的仓库和货位，而不是在表头指定一个仓库 |
| 新增节点“运输大票”，实现增，删，改，查功能 |
| 运输大票：参照销售出库单生成功能 |
| 运输大票：参照调拨出库单生成功能 |
| 第二阶段 | 运输大票和其它模块接口 | 运输大票：实现应收确认功能 |
| 运输大票：实现应付确认功能 |
| 运输大票：实现应收取消确认功能 |
| 运输大票：实现应付取消确认功能 |
| 运输大票：实现审批流、打印功能 |
| 运输大票：实现数据权限、单据联查功能 |
| 接口：回写销售出库单 |
| 接口：回写调拨出库单 |
| 接口：应收单回写运输大票 |
| 接口：应付单回写运输大票 |
|  | 测试验证 |